**BIÊN BẢN HỌP TUẦN 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | Thảo luận chủ đề đồ án đa ngành buổi 2 | | | |
| **Ngày họp** | 03/10/2023 | Thời gian | Bắt đầu | 8:00 pm |
| Kết thúc | 10:30 pm |
| **Mục tiêu cuộc họp** | Xác định các usecase cho hệ thống và dashboard | | | |
| **Nhóm trưởng** | Nguyễn Phước Đắc Hùng | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Thành viên tham dự** | |
| **Họ và tên** | **MSSV** |
| Nguyễn Tuấn Anh | 2012608 |
| Nguyễn Phước Đắc Hùng | 2013369 |
| Dưỡng Văn Nghĩa | 2013864 |
| Phạm Anh Minh | 2013782 |
| Trương Mạnh Khôi | 2013536 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Chủ đề thảo luận** | |
| **Chủ đề** | **Nội dung** |
| Xác định và viết các usecase trong hệ thống | Do chưa có thiết bị nên nhóm đã tạm thời xác định được các usecase sau: 1. Đăng nhập, đăng xuất  2. Đăng ký tài khoản  3. Xem, sửa thông tin cá nhân  4. Quản lý user: sửa, xóa thông tin cá nhân user, xem lịch sử hoạt động của user (admin)  5. Quản lý thiết bị: xem, quản lý bật tắt, điều khiển, … (admin)  6. Chat với user (admin)  7. Xem lịch sử hoạt động (user)  8. Điều khiển đèn bằng tay (user)  9. Điều khiển đèn bằng giao diện (user) 10. Điều khiển đèn bằng ánh sáng (user) 11. Điều khiển điều hòa, quạt bằng tay (user)  12. Điều khiển điều hòa, quạt bằng giao diện (user)  13. Điều khiển điều hòa, quạt bằng nhiệt độ (user)  14. Chat với admin (user)  15. Cảnh báo khi nhiệt độ cao hoặc ánh sáng quá sáng |
| Thiết kế UI dashboard cho admin và use | Nhóm đã vẽ được UI dashboard trên 2 giao diện desktop với mobile cho user và admin https://www.figma.com/file/Xg69Bni1BziEj5qV3tj7id/DADN?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=3vRWbFJU7d3Y09Gg-1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Phân chia nhiệm vụ** | | |
| Nhiệm vụ | Thành viên đảm nhận | Deadline |
| Thiết kế UI dashboard admin, viết kịch bản usecase | Nguyễn Tuấn Anh | 9/10/2023 |
| Thiết kế UI dashboard admin, viết kịch bản usecase | Nguyễn Phước Đắc Hùng | 9/10/2023 |
| Thiết kế UI dashboard user, viết kịch bản usecase | Dương Văn Nghĩa | 9/10/2023 |
| Thiết kế UI dashboard user, viết kịch bản usecase | Phạm Anh Minh | 9/10/2023 |
| Nghiên cứu IOT, cảm biến | Trương Mạnh Khôi | 9/10/2023 |